Zmluva o dielo

uzavretá podľa 536 a násl. Obchodného zákonníka

______________________________________________________________________________________

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :    Obec Zborov

Sídlo : Obecný úrad Zborov, ulica Lesná č.10, PSČ : 086 33

IČO :  00 32 27 41

DIČ : 2020624804

Zastúpený :  Ján Lukáč, starosta obce

Telefón : 054/47 98 306, fax : 054/47 98 607

E-mail : ocuzborov@stonline.sk

1.2  Zhotoviteľ   :       KONDOR s.r.o.

Sídlo : Čaklov 380, PSČ : 094 35

Štatutárny zástupca :  Stanislav Duda

IČO : 31 735 291

DIČ : SK2020528411

Bankové spojenie :

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka zmluvu o dielo :

Čl. II.

predmet plnenia

2.1  Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť dielo:  „Výstavba sedem  bytových jednotiek  blok „D“ v obci Zborov – bežný štandard“.  Práce a dodávky spojené s realizáciou tohto diela sú špecifikované v rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo  v zmysle bodu 2.1, podľa projektovej dokumentácie diela a výkazu výmer, ktoré tvoria  prílohu verejného obstarávania predmetnej zákazky. Úspešným uchádzačom tejto zákazky je zhotoviteľ diela.

2.3  Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím diela obstarávateľom.

2.4   Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

2.5  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie premetu zmluvy.

Čl. III.

Čas plnenia - doba platnosti zmluvy

3.1  Termín začatia prác :            máj 2011

Termín ukončenia prác :      máj 2013

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené  v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy, v lehote dvadsaťštyri mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom s tým, že obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť (predĺžiť) dobu realizácie diela v závislosti od možnosti finančného krytia diela. Termín realizácie diela môže byť predĺžený tiež v prípade prerušenia stavebných prác z dôvodu živelnej pohromy, mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo iných skutočnosti, ktoré zmluvné strany v čase podpísania zmluvy nemohli predpokladať, a to o termín adekvátny prerušeniu prác.

3.3  Doba platnosti tejto zmluvy je do ukončenia realizácie diela.

3.4   Časť zmluvy týkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.

3.5  Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade nepridelenia dotačných prostriedkov pre výstavbu obecných nájomných bytov.

Čl. IV.

Cena diela

4.1  Cena diela je stanovená v  zmysle   zákona   č.  18/1996 Z. z., vyhlášky  č.    87/1996   Z. z. a výmerov MF  SR   č.   R-1/1996 a č. R-3/1996, ktorými  sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a to ako cena maximálna, ktorú nie je možné meniť po dobu výstavby.

| Celková cena diela bez DPH : | 282 651,90 € |
| --- | --- |
| DPH 20 % : | 56 530,38 € |
| Cena diela celkom s DPH : | 339 182,28 € |

4.2    Cena diela v členení podľa jednotlivých objektov :

4.2.1 Hlavný objekt  (SO 01) – vlastná stavba (7 bytových jednotiek)

| Cena bez DPH : | 271 730,79 € |
| --- | --- |
| DPH 20 % : | 54 346,16 € |
| Cena vlastnej stavby s DPH : | 326 076,95 € |

4.2.2Nízkonapäťová prípojka

| Cena bez DPH : | 5 619,54 € |
| --- | --- |
| DPH 20 % : | 1 123,91 € |
| Cena vlastnej stavby s DPH : | 6 743,45 € |

4.2.3 verejná kanalizácia

| Cena bez DPH : | 3 570,31 € |
| --- | --- |
| DPH 20 % : | 714,06 € |
| Cena vlastnej stavby s DPH : | 4 284,37 € |

4.2.4verejný vodovod

| Cena bez DPH : | 1 731,26 € |
| --- | --- |
| DPH 20 % : | 346,25 € |
| Cena vlastnej stavby s DPH : | 2 077,51 € |

4.3    Súčasťou zmluvy je  rozpočet zhotoviteľa stanovený na základe výkazu – výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

Čl. V.

Platobné podmienky

5.1   Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe  faktúry zhotoviteľa, ktorá bude obsahovať vecný súpis vykonaných prác a dodávok.

5.2   Faktúra bude splatná do 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra – daňový doklad bude obsahovať náležitosti podľa § 15, zákona č. 289/1995 Z. z..

Čl. VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1    Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 36 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti.

6.2    Časť zmluvy týkajúca sa záručných podmienok je platná do uplynutia záručnej doby.

6.3    Počas záručnej doby zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.

6.4    Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, respektíve jeho dohodnutej časti.

6.5  Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší na dobu od dňa písomného uplatnenia  práva objednávateľa na odstránenie vady – reklamácie, až do dňa odstránenia vady a písomného prevzatia odstránenej vady.

6.6    Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.

6.7    Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád do troch dní od uplatnenia reklamácie.

6.8  Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zásahu, alebo neodborného užívania zo strany objednávateľa, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.

6.9  Nárok na bezplatné odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. Termín odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa dokladuje písomnou formou.

6.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, u ktorých zodpovednosť za vznik popiera, ale odstránenie vady však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi, budú po vzájomnej dohode uhradené, ak sa vylúči zodpovednosť zhotoviteľa.

Čl. VII.

Zhotovenie diela – stavenisko

7.1  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie prác zbavené práv tretích osôb, zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

7.2   Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.

7.3     Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách  poriadok, čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.

7.4     Bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje zhotoviteľ.

7.5   Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do jedného dňa od odovzdania a prevzatia diela ako celku. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude stavebné dielo prístupné pracovníkom zhotoviteľa.

7.6   Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávateľa.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

8.1  Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou a obojstranne potvrdenými dodatkami k zmluve.

8.2  Účastníci zmluvy výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

8.3    Zmluvné podmienky neupravené zmluvou sa budú riadiť  podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.4   Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva je podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

8.5  Zmluva je vypracovaná v štyroch  vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ diela.

8.6 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je rozpočet zhotoviteľa spracovaný na základe objednávateľom predloženého výkazu výmer vo verejnom obstarávaní predmetnej zákazky.

8.7  Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne, vlastnoručne podpísali. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou a obojstranne potvrdenými dodatkami k zmluve.

V Čaklove,   dňa   20.  januára  2011                                           v Zborove,  dňa ......................................

Za objednávateľa :                                                             Za zhotoviteľa :

Ján Lukáč, starosta obce Zborov                                              Stanislav Duda, konateľ spoločnosti