Zmluva o dielo

Uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonník

1.          Zmluvné strany

  - Objednávateľ:                                      Obec Zborov

Lesná 10

086 33 Zborov

Osoba oprávnená na rokovanie:      Ján Lukáč, starosta

IČO:                                                         00322741

1.2.       Zhotoviteľ:                                             Združenie na záchranu Zborovského hradu

Kellerova 13, 085 01 Bardejov

Osoba oprávnená na rokovanie:         Ing. Vladimír Kaminský, predseda

IČO:                                                          42091322

DIČ:                                                          2023181490

Tel/mob.                                                 054/4744433,   0905700960

2.         Predmet zmluvy

2.1.      Predmetom zmluvy je realizácia stavby:  „Zrúcanina Zborovského hradu (hrad

Makovica) – Zborov, okr. Bardejov, kraj Prešovský, súp.č.39, parc. KN-C č.1662,

č.ÚZPF  SR 262 – konzervácia ruiny“ – podľa platného rozhodnutia a plánu práce

z KPÚ Prešov.

2.2.     Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie

dohodnutú cenu a počas realizácie poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

3.       Rozsah prác

3.1.    Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác v rozsahu podľa odsúhlaseného Plánu práce na rok

2011 a podľa usmernení odborným pracovníkom KPÚ počas realizácie. Práce budú

realizované na delovej bašte, polygonálnej bašte a vstupnej vežovej brány:

- vyčistenie kavern od sutiny a ich následné  domurovanie

-  škárovanie kamenného muriva vápennou maltou a vyklinovanie

-  doplnenie záklenkov otvorov, podchytenie, vyklinovanie, vyškárovanie

-  ručný odkop sutiny v interieri  vežovej brány a polygonálnej bašty

-  presun hmôt, zariadenie staveniska, doprava a koordinačné práce

-  architektonicko – historický výskum vstupnej brány

-  archeologický výskum vstupnej brány

3.2.     Práce uvedené v čl. 3 ods 1. Použité materiály a technické detaily budú realizované

v súlade s technickými normami a na základe usmernení odb. pracovníka KPÚ Prešov.

4.        Čas plnenia

4.1.     Predmet zmluvy v rozsahu čl. 3 bude realizovaný v jednej etape. Práce podľa článku

3.1. budú realizované do 31.11.2011.

4.2.     Termín zhotovenia stavby je možné upraviť písomným dodatkom k tejto zmluve

v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, zo strany zhotoviteľa nezavi-

neného omeškania dodávok materiálu a pod.

4.3.     Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ

v omeškaní so splnením predmetu zmluvy.

5.        Cena diela

5.1.    Cena bola stanovená na základe výsledkov výberového konania, ako najnižšia ponuka.

Rozsah prác bol upravený a dohodnutý v náväznosti na objem  finančných

prostriedkov, ktoré má objednávateľ k dispozícii.

5.2.     Celková cena diela v eurách podľa čl. 2 tejto zmluvy predstavuje:

cena celkom: 6 900,-Eur

5.3.     Celková cena môže byť zmenená v prípade zmeny ceny hlavných stavebných

materiálov v priebehu realizácie diela, alebo v prípade zmeny dohodnutého

technického  riešenia stavby, alebo v prípade realizácie mimo dohodnutý rozsah (práce

naviac). Celkovú cenu možno meniť len po vzájomnej dohode písomným dodatkom

k tejto zmluve.

6.        Platobné podmienky

6.1.     Objednávateľ cenu diela zaplatí zhotoviteľovi na základe faktúr zhotoviteľa, ktoré

budú obsahovať vecný súpis vykonaných prác a dodávok.

6.2.     Faktúry  - daňový doklad,  budú splatné do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

7.        Spolu

pôsobenia a podklady objednávateľa

7.1.     Objednávateľ poskytne všetky podklady potrebné pre realizáciu stavby a zabezpečí

potrebnú spoluprácu svojho zodpovedného zamestnanca.

7.2.      Pre plnenie predmetu zmluvy podľa čl.2. ods.2.1. sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť

zhotoviteľovi všetky oficiálne vyjadrenia a povolenia súvisiace s predmetom zmluvy.

7.3.      V prípade, že objednávateľ nebude schopný zabezpečiť dostatočné finančné

prostriedky na financovanie realizácie diela, je povinný túto skutočnosť bezodkladne

oznámiť zhotoviteľovi a dohodnúť ďalší postup.

8.        Zodpovednosť za vady, záruka

8.1.     Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na ním vykonané práce záruku 42 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť nasledujúci deň po písomnom protokolárnom prevzatí

diela objednávateľom vykonaného podľa čl. 3

8.2.     Pre prípad vady diela zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať

a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady do 30 dní od

uplatnenia reklamácie.

8.3.     Reklamáciu vady plnenia objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou

formou do rúk zástupcu zhotoviteľa.

8.4.      Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na

ne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

9.          Zmena záväzku

9.1.      V prípadoch podstatnej zmeny východiskových podkladov dodaných objednávateľom,

pri podstatnej zmene dohodnutého technického riešenia, alebo pri zmene požiadaviek

objednávateľa je objednávateľ povinný pristúpiť na zmenu zmluvy, kde sa upravia

termíny odovzdania diela a cena diela podľa rozsahu potrebných zmien.

10.       Ostatné ustanovenia

10.1.     Zhotoviteľ bude k plneniu predmetu tejto zmluvy pristupovať odborne, zaväzuje sa

dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a všetky

podmienky tejto zmluvy.

10.2.     Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi

a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán na štandartnej úrovni.

10.3.    Ak dohody uzatvorené podľa bodu 10.2. majú vplyv na predmet, alebo termín

splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a termínov,

tak, aby tieto dohody mohli slúžiť ako podklad pre vyprac. dodatkov k tejto zmluve.

10.4.     V prípade odstúpenia od zmluvy, alebo jej časti v priebehu plnenia predmetu zmluvy

sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť do 1 mesiaca všetky náklady a škody,

ktoré tým vznikli.

10.5.     Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany

dohodnú ako na jej neoddeliteľnej súčasti.

10.6.     Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej

podpísaní dostane jedno vyhotovenie          .

10.7.      Zmluva vzniká súhlasom s celým jej obsahom a musí byť potvrdená a podpísaná

oprávneným zástupcom.

V Zborove, dňa 09.06.2011                                     V Zborove, dňa 09.06.2011

Objednávateľ                                                         Zhotoviteľ: