DODATOK č.2

k Zmluva o dielo č. RZ-02-10-2009

---------------------------------------------------------------------------------------------

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ                :	Obec Zborov

Splnomocnený zástupca	:  	Ján Lukáč starosta obce

Obecný úrad Lesná 10, 086 33 Zborov

IČO				: 	00 322 741

1.2. Zhotoviteľ		:         	REMOPEL & EKO SVIP, združenie

- Hollého 44, 083 01  Sabinov

- Zastúpený spoločnosťou	:	REMOPEL, s.r.o.

- Sídlo				:	Hollého 44, 083 01  Sabinov

- Štatutárny orgán		:	František Onderčo, konateľ spoločnosti

- Oprávnený rokovať vo veciach

- - zmluvných 		            :  	František Onderčo

- - technických                	:  	František Onderčo

- IČO			  	: 	36 474 614

- DIČ                                        :          	2020005218

- IČ DPH				: 	SK2020005218

Bankové spojenie		:	Československá obchodná banka, a. s.

Všeobecná úverová banka Sabinov, a. s.

- Zapísaný			:           Obchodný register Okresného súdu Prešov

- Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

Článok II. Predmet dodatku.

V súlade s bodom 11.2 článku XI. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa  14. 10. 2009, v znení dodatku č. 1, zo dňa 15. 10 2010, sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v článku:

- IV. Cena diela, kde sa mení bod 4.2 z dôvodu dočasného zvýšenia základnej sadzby dane z 19 % na 20 %  v zmysle § 85j ods. 1 zákona č. 222/2004 s účinnosťou od 01.01.2011.

Článok IV. Cena diela - mení sa bod 4.2, ktorý znie:

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Pôvodná celková zmluvná cena bez DPH: ............................................... 2 179 617,16 EUR

Doteraz fakturovaná zmluvná cena bez DPH: ........................................    144 987,72 EUR

Zostatok (nevyfakturovaná zmluvná cena) bez DPH: ............................ 2 034 629,44 EUR

DPH (19 %) z fakturovanej sumy: ................................................................ 27 547,67 EUR

DPH (20 %) zo zostatku (nevyfakturovaná zmluvná cena): ..................... 406 925,89 EUR

Spolu DPH: ..................................................................................................... 434 473,56 EUR

Celková zmluvná cena s DPH po zmene: ................................................. 2 614 090,72 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia tohto Dodatku č. 2    k zmluve o dielo č. RZ-02-10-2009. V prípade zmeny sadzby DPH bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia

Článok III. Záverečné ustanovenia.

3.1 Dodatok č. 2 k Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa  14. 10. 2009, v znení dodatku    č. 1, zo dňa 15. 10 2010, vzniká prejavením súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania.

3.2 Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ -02-10-2009, zo dňa  14. 10. 2009, v znení dodatku    č. 1, zo dňa 15. 10 2010 ostávajú v platnosti a nezmenené.

3.3 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Zborove   dňa 27. 01. 2011   	        		         V Sabinove,  dňa 27. 01. 2011

O b j e d n á v a t e ľ                                                         Z h o t o v i t e ľ

.......................................................                                      .......................................................

Ján Lukáč 							František Onderčo

Starosta obce							konateľ spoločnosti