Z m l u v a     o    d i e l o   č.1

na zhotovenie stavebných prác uzatvorená v zmysle ustanovení par. 536 a nasl.obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

a/ Objednávateľ:        OBEC Zborov

Lesná 10

086 33 Zborov

štatutárny zástupca: Lukáč Ján, starosta obce

IČO:  322741

DIČ: 2020624804

Bankové spojenie: VÚB Bardejov

Číslo účtu: 726-522/0200

b/ Zhotoviteľ:             Ing. Marcela Harajdová –MARC

Kukorelliho 66, 085 01 Bardejov

štatutárny zástupca: Ing. Marcela Harajdová

IČO: 41841573                 DIČ:1075562191

Bankové spojenie: ČSOB Bardejov

Číslo účtu: 4003085095/7500

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok cenovej ponuky v rámci rokovacieho konania bez

zverejnenia podľa zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2.2. Predmetom tejto zmluvy sú práce na akcii: „ Rekonštrukcia chodníka na Duklianskej ulici v obci Zborov“

v rozsahu  priloženej  špecifikácie prác, ktorá tvorí  prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo.

2.3. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a dodávok v rozsahu výkazu výmer v prílohe č. 1

k tejto zmluve za podmienok uvedených  v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdá

objednávateľovi.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy prevezme za podmienok stanovených

v čl.III tejto zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl.IV tejto zmluvy.

III. LEHOTA REALIZÁCIE

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje pre objednávateľa v lehote do 31.08 .2011.

3.2. Začiatok realizácie prác je najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné

strany nedohodnú ináč.

3.3. Dodržanie lehoty realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia

objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní

so splnením záväzku.

.

IV. CENA DIELA

4.1. Celková zmluvná cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná   a je doložená

rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a činí čiastku:

17 790,44 €

Slovom: Sedemnásťtisícsedemstodeväťdesiat eur štyridsaťštyri centov.

4.2. Všetky zmeny a naviac práce alebo menej práce sa môžu uskutočniť len s písomným

súhlasom objednávateľa.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom budú z ceny diela

odpočítané v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.

4.4. Ceny za naviac práce budú účtované podľa jednotkovej ceny, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom

výkaze výmer. V prípade prác neuvedených vo výkaze výmer bude zhotoviteľ účtovať cenu podľa smerných

cien platných pre príslušné časové obdobie roku kedy bude dielo realizované.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ po odovzdaní diela na základe  faktúry, ktorá bude obsahovať

zoznam vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom a stavebným dozorom.

5.2. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Záručná doba  na zrealizované práce je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela

objednávateľovi.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy,

všeobecných záväzných predpisov, technických noriem a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti

dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilý na obvyklé užívanie.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

VII. SANKCIE

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou má zhotoviteľ voči

objednávateľovi nárok na zaplatenie penálov z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovanej čiastky za každý deň

omeškania.

7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu  ukončenia prác má objednávateľ voči zhotoviteľovi

nárok na vyplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za dielo za každý deň

omeškania.

2

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

8.1. Vzťahy zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy tu neuvedené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami

Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Zmluvu  možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej ich

oprávnenými zástupcami.

8.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a je vyhotovená

v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana.

Za zhotoviteľa:                                             		 Za objednávateľa:

Ing. Marcela Harajdová                                		 Lukáč Ján

dňa: ........................                                      		dňa .................................